ACTA DE CONSTITUCIÓN

Inca Soft, desarrollo de un sitio web como plataforma para la  gestion de incapacidades y licencias de maternidad y/o paternidad en una IPS

Titulo: Inca Soft Solutions

Empresa: Ingeniería de software I                                                                                              Fecha de preparación: 09/02/2026

Gerente del proyecto: Juan E.  Villegas, Julian Valencia y Miguel Florian

Propósito de proyecto o justificación:

Establecer y poner en operación un procedimiento estandarizado para la recepción, verificación, transcripción, cobro, seguimiento y conciliación de incapacidades médicas y licencias de maternidad y paternidad, con el fin de garantizar: - Cumplimiento normativo frente a EPS, ARL y AFP. - Correcta gestión de pagos y reintegros económicos. - Control y trazabilidad documental. - Continuidad operativa de la organización ante ausentismos laborales.

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de una solución de software de apoyo para la gestión del procedimiento de incapacidades médicas y licencias de maternidad y paternidad dentro del área de Gestión Humana. La solución estará orientada a organizar, registrar y dar seguimiento a la información relacionada con las incapacidades, sin reemplazar los procesos formales exigidos por las EPS y ARL. El sistema permitirá registrar y controlar el estado de cada incapacidad a lo largo de su ciclo de gestión, el cual podrá encontrarse en alguno de los siguientes estados: - Recibida: la incapacidad ha sido entregada por el colaborador y cuenta con la documentación inicial para su revisión. - Transcrita: la incapacidad ha sido registrada ante la EPS o ARL correspondiente, quedando en proceso de validación por parte de la entidad. - Cobrada: la entidad ha aprobado la incapacidad y se encuentra pendiente el desembolso del pago a la organización. - Pagada: la entidad ha realizado el pago de la prestación económica asociada a la incapacidad. - Rechazada: la incapacidad fue negada por la entidad debido a inconsistencias o falta de documentación, requiriendo corrección y nueva gestión.

Riesgos iniciales:

Curva de aprendizaje del personal encargado

Cumplimiento normativo.

Mal diseño y/o implementación del producto final (Software)

Falta de validación o retroalimentación oportuna.

Falta o problemas en la infraestructura T.I.

Problemas de gestion documental oportuna en el tiempo estipulado.

| Objetivos del proyecto General: Tener una plataforma fácil de usar, para optimizar a los operarios el proceso de gestión de incapacidades, por medio de un software (pagina web) Especificos: - Diseñar la estructura del sistema, incluyendo el manejo de estados de las incapacidades y el flujo básico de información. - Implementar un prototipo funcional que permita registrar incapacidades, actualizar su estado y consultar la información almacenada. - Realizar pruebas básicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema y validar el cumplimiento de los requerimientos definidos. - Documentar el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos. | Criterios de éxito General: La plataforma web permite a los usuarios registrar y gestionar incapacidades de forma clara y sencilla, sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Especificos: - El sistema debe poseer una alta usabilidad y facil de entender por parte del personal. - El prototipo debe garantizar el correcto flujo de información y realizar el proceso en los tiempos estipulados. - Las pruebas básicas ejecutadas evidencian que las funcionalidades principales del sistema operan correctamente y cumplen con los requerimientos definidos. - El manual de usuario debe ser claro y conciso. |
| --- | --- |

Alcance:

Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo de sistema web para apoyar la gestión del trámite de incapacidades. El sistema estará orientado a optimizar el registro, control y seguimiento de las incapacidades, facilitando el trabajo de los operarios del área de Gestión Humana. A continuación, se detallan los elementos clave del alcance: ### Gestión de Incapacidades - Permite registrar incapacidades médicas y licencias con la información básica del colaborador. - Permite clasificar las incapacidades según su tipo. ### Manejo de Estados del Proceso - Permite gestionar el ciclo de vida de cada incapacidad a través de los estados. - Permite actualizar el estado de la incapacidad de acuerdo con el avance del trámite. ### Consulta de Información - Permite consultar las incapacidades registradas mediante filtros básicos (estado, fechas o tipo de incapacidad). ### Pruebas y Validación del Sistema - Incluye la ejecución de pruebas básicas para validar el correcto funcionamiento del sistema. - Permite verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales definidos. ### Documentación del Proyecto - Incluye la documentación del análisis, diseño, implementación y pruebas del prototipo. - Presenta los resultados obtenidos y las conclusiones del desarrollo del sistema.

Cronograma de entregas:

Entrega 1: Visión y alcance del proyecto —> Febrero 09 de 2026 Entrega 2: Diagramas UML, descripción de las tecnologías a implementar (Lenguajes, Frameworks…) —> Febrero 25 de 2026 Entrega 3: Prototipo alfa de la aplicación web: Interfaz básica, Registro de incapacidades, Consulta simple de información —> Abril 1 de 2026 Entrega 4: Pruebas y refinamiento —> Mayo 1 de 2026 Entrega 5: Software funcional —> Mayo 30 de 2026